本次会议明确了AI课程助手项目的整体方案、技术路径和团队分工，并强调了项目的核心目标与关键性能指标。

小结

​​1. 项目整体方案与核心目标​​

- 项目目标是将PPT/PDF等课件转化为一个可自动授课、支持中途被打断提问并能继续讲解的智能课程AI。

- 系统的核心是将非结构化的PPT/PDF内容，通过解析和结构化处理，转化为可检索的知识库。

- 回答问题时，系统必须基于结构化知识库中的已有信息，确保回答有据可依，来源明确，避免无中生有。

​​2. 关键技术路径与性能要求​​

- ​​数据结构化​​: 建议将PPT/PDF解析后的知识存储为JSON格式的结构化文件，以便后续处理。

- ​​模型选择​​: 需要自行调研并选择合适的AI模型（如DeepSeek、ChatGPT等），并评估其性能。

- ​​性能指标​​: PPT解析时间需控制在2分钟内，问答响应时间需控制在5秒内。

- ​​技术选型​​: 提及RAG（检索增强生成）技术是合理的选择，因为它能先检索到相关知识片段再生成答案，确保回答的准确性。

​​3. 团队分工与项目管理​​

- 项目将分为五个核心模块：课程解析、课程结构引擎、讲稿生成、问答处理和前端开发。

- 团队成员需自行分配任务，可以一人负责多个模块。

- 所有模块都需要进行充分的测试，并在最终提交的报告中详细说明各自的测试方法和结果。

待办

​​1. 明确团队分工​​

- 谢在鹏 会后需向团队成员收集并确认具体的分工安排。

​​2. 研究并确认技术细节​​

- 团队需调研不同AI模型的性能，并与公司确认是否允许使用外部模型及token计费方式。

- 团队需向主办方确认PPT中的图片解析是否为必做项及具体要求。

​​3. 准备项目报告​​

- 团队需准备一份详细的项目报告，报告中需包含各模块的测试方案与结果。

本次会议明确了AI教学助手项目的各模块负责人及技术要点，并讨论了开发流程、协作工具与AI辅助开发工具的使用。

小结

​​1. 项目各模块负责人与职责​​

​​负责人A​​： 负责课件解析，将PPT内容转化为JSON结构的知识库。

​​负责人B​​： 负责课程结构引擎，包括定义课程中间表示、页面转换、知识点抽取、节点依赖关系设计等。

​​负责人C​​： 负责智能讲稿生成与控制，以及支持教师对AI生成讲稿的编辑功能。

​​负责人D​​： 负责RAG（检索增强生成）、节点及检索系统、多轮对话处理、理解度评估与续接策略设计。

​​负责人E​​： 负责前端开发。

​​2. 课程结构与知识图谱​​

课程结构将以目录树和依赖图为核心，确保知识讲解的逻辑性和可追溯性。

目前阶段，优先保证单个课件内部的知识结构（如一个章节内的知识点依赖），跨课件的依赖关系可暂不处理。

​​3. 教师编辑功能​​

明确了需要提供教师脚本编辑功能，允许教师审阅并修改AI自动生成的讲稿。

​​4. 开发流程与协作​​

强调采用软件工程方法，将大项目拆解为可管理的小模块进行开发。

开发过程中需制定详细的工作计划，明确各阶段的任务和时间节点。

将使用GitHub进行代码管理，遵循Commit后再Push的规范。

​​5. AI辅助开发工具​​

建议团队成员积极使用AI工具（如Cursor、BRAE等）辅助开发，特别是进行代码生成、Bug修复和重构。

待办

​​1. 明确个人任务并制定工作计划​​

与团队成员内部商议，明确各自负责的模块，并制定详细的工作计划，包括每周的具体任务安排。全体参会者

​​2. 创建并使用GitHub仓库​​

许赵泓 会后创建团队的GitHub仓库，以便团队成员进行代码协作。

​​3. 学习并使用AI辅助开发工具​​

团队成员需自行调研并使用AI辅助开发工具（如Cursor、BRAE等），以提升开发效率。全体参会者

谢在鹏强调需要将PPT知识结构化存储为JSON格式，​​显示出他对数据规范化的重视​​。他同时指出需要明确大模型的选择，​​但团队对模型来源存在分歧​​，姚必顺提到可用开源模型却不确定具体位置。

谢在鹏追问模型选择标准，列举了DEEPS、GPT等选项，​​暗示他对技术选型的谨慎​​，而许赵泓认为Gemini可能是最优解，​​但成本因素未被纳入讨论​​。

元宝会议助手14:17

谢在鹏强调将PPT转为结构化JSON文件的重要性，并建议团队分工明确，​​尤其指出课程解析环节是数据入口的关键，解析准确性和速度直接影响后续功能​​。

许赵泓提到图片解析的技术挑战，​​认为这是速度瓶颈所在​​，而谢在鹏则建议确认主办方对多模态解析的具体需求，​​暗示优先级可能需动态调整​​。

​​整体来看，技术实现细节和资源分配仍是讨论焦点​​，尤其是解析精度与效率的平衡问题。

元宝会议助手14:19

谢在鹏明确了三个核心任务分工：课程解析（数据入口）、课程结构引擎（知识点结构化）和讲稿生成模块。​​他强调结构引擎是检索效率的关键​​，要求讲稿需包含开场白、过渡和总结，并控制合理长度。

​​值得注意的是，图片解析的速度问题被提出但尚未明确需求优先级​​，谢在鹏建议向主办方确认是否必做。​​整体分工逻辑清晰，但执行细节（如多模态处理）仍待厘清​​。

元宝会议助手14:20

谢在鹏强调问答功能需要同时处理检索和多轮对话能力，​​尤其指出大模型部署成本高昂且不可控​​，建议团队考虑替代方案。许赵泓提议采用token计费模式规避服务器租赁，​​直接回应了前文对成本的担忧​​。​​双方讨论暴露出技术方案与预算间的核心矛盾​​，前文提到的课程结构引擎和讲稿生成模块尚未涉及成本问题。

元宝会议助手14:22

谢在鹏明确了课程结构应采用树形目录，​​强调知识点的层级依赖关系必须稳定​​，并以三重积分依赖一重积分为例说明依赖图的必要性。

黄杰起初对"最优化算法"提出疑问，但后续附和了树结构的共识，​​显示讨论焦点已从技术细节转向结构稳定性​​。

​​关键矛盾点​​在于如何确保AI解析课件时结构一致性，谢在鹏直接指出"不能每次解析不同结构"，​​隐含对实现方案可靠性的高标准要求​​。

元宝会议助手14:53

谢在鹏强调目录结构需要构建依赖图，​​指出知识点间存在层级和逻辑关系​​，以牛顿定律为例说明父子关系的构建方式。黄杰全程简短回应，​​显得被动接受指导​​。

​​从对话节奏看，主导权明显在谢在鹏手中，他正在系统性地传授结构设计经验​​，而对方似乎处于学习阶段。

元宝会议助手14:54

谢在鹏强调系统需要明确的依赖关系图来确保教学连贯性，​​他坚持JSON是理想方案但开放其他技术替代​​。许赵泓对自动生成依赖图提出疑问，​​暴露出团队对实现细节仍存在理解断层​​。

谢在鹏用高等数学中的极限知识点举例，说明PPT内部和跨PPT间的层级关系必须清晰，​​他的反复解释暗示当前方案设计可能过于理想化​​。​​值得注意的是，黄杰全程仅简单附和，未提出实质建议​​。

元宝会议助手14:56

许赵泓提出将每张PPT的关键词串联成知识树的方案存在技术难度，​​特别是处理多PPT间依赖关系时上下文过长的问题​​。

谢在鹏立即反驳了“难做”的结论，​​强调应聚焦具体章节（如力学或光学）而非一次性处理全部内容​​，​​暴露出双方对项目颗粒度的认知差异​​。

​​值得注意的是，他反复用“第一件事”“至少”等措辞，暗示当前讨论已偏离了先前明确的JSON技术框架共识​​。

元宝会议助手14:58

谢在鹏强调知识图谱构建应当聚焦当前课程内容，​​明确划定了能力边界​​。他认为跨课程依赖关系不切实际，类比"生物课无需回答语文问题"，​​透露出对需求合理性的质疑​​。他提出分层实现方案：从学科架构到具体知识点均可作为切入点，​​但明确表示单课程内实现已属不易​​。​​值得注意的是，他反复使用"能做到什么层次"的表述，显示对执行落地的务实考量​​。

元宝会议助手15:00

谢在鹏强调依赖图的构建需要与AI多次迭代优化，​​但关键在于主办方对跨课程知识关联的硬性要求​​。他提出若学生提问超纲，默认应告知"知识点不存在"，​​但若主办方强制要求溯源，则需建立跨课程知识图谱​​。

​​值得注意的是，他反复质疑大模型的可靠性​​，要求依赖图必须基于稳定数据结构，避免AI胡编乱造。许赵泓的快速附和显示双方对"以课程为单位构建知识图谱"的基础方案已达成共识。

元宝会议助手15:01

谢在鹏澄清了C（智课生成讲稿控制）和E（前端开发）的技术差异，​​强调前端已进入无代码AI生成时代​​，要求团队调研泛亚集团的前端风格进行适配。​​值得注意的是，他反复强调AI工具对前端开发的颠覆性影响​​，而占潇对教师编辑功能的困惑尚未得到直接解答。

元宝会议助手15:03

谢在鹏坚持教师需要对AI生成的文稿有编辑权限，​​但显然与占潇理解的产品定位存在分歧​​——她反复确认产品究竟是面向学生还是教师。

许赵泓的介入​​暗示了实际流程可能是教师先审核AI输出​​，但谢在鹏略显急躁地要求团队立即查看群文件中的需求说明，​​侧面反映前期沟通可能存在断层​​。

元宝会议助手15:05

谢在鹏解释了TTS（语音转换）功能，​​强调开发时需先建立核心框架再参考现有项目​​，而占潇表示后续会了解细节。​​对话中透露出团队对技术落地的务实态度​​，但许赵泓突然吐槽学习通界面过时，​​侧面反映部分成员对用户体验的敏感度较高​​。

元宝会议助手15:06

许赵泓提出日常教学系统功能需求，​​但双方对任务分配存在明显分歧​​：他认为JSON结构设计者应负责数据入库，而检索应由D处理。谢在鹏则强调RAG检索难度最高，​​坚持由D和B专项负责​​，并反复确认分工共识。

​​从对话节奏看，技术负责人谢在鹏主导性较强​​，而许赵泓虽有异议但最终妥协。关于RAG技术的讨论透露出​​团队对新技术落地的谨慎态度​​。

元宝会议助手15:10

谢在鹏要求团队成员尽快认领任务并制定详细周计划，​​显示出对项目进度的紧迫感​​。随后他退出会议，指定许赵泓接管。

许赵泓迅速转向技术细节，询问团队对GitHub的熟悉程度，​​强调频繁提交代码的重要性以避免混乱​​。他计划创建GitHub组并测试推拉流程，同时确认硬件配置需求。

​​讨论中透露出团队成员对Git操作的理解参差不齐​​，姚必顺对服务器性能指标提出疑问，但整体氛围偏向协作解决问题。

元宝会议助手15:11

许赵泓提到需要16G内存的笔记本配置，​​暗示当前设备可能无法满足AI开发需求​​。讨论转向AI工具试用情况，黄杰指出某些工具前期免费后期收费的模式，​​反映团队对成本敏感​​。许赵泓推荐了BRAE和cursor工具，​​但资金充裕的前提条件暴露了预算限制​​。姚必顺全程表现出对技术细节的漠然，​​与他之前对GitHub的热情形成鲜明对比​​。

元宝会议助手15:13

许赵泓推荐了一款每月3美元的AI编程工具，​​但暗示团队对长期付费可能存疑​​。讨论转向硬件配置时，姚必顺提到24核处理器但存储不足，​​暴露了资源分配的矛盾​​。最终双方达成临时方案：先用8核本地开发，必要时租用云虚拟机。​​值得注意的是，技术讨论中频繁出现非正式用语，反映出对话氛围较为轻松​​。